Проект

[image: image1.jpg]



БЛАГОВІЩЕНСЬКА районна рада               
Рішення
Проект вноситься головою

районної державної адміністрації
від  “___”________ 2020 року                                                     

     № _____
м. Благовіщенське

Про підготовку господарського

комплексу району до роботи

в осінньо-зимовий період 2020 – 2021  років  
Керуючись Законами  України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, заслухавши інформацію про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, обслуговування і соціального захисту населення та з питань комунальної власності, житлового господарства, побутового, торгівельного обслуговування та захисту прав споживачів,
районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію головного спеціаліста відділу з питань житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації Олександра БЕЗНОСЮКА   взяти до відома.

       2.  Рекомендувати  міській  та  сільським радам району:

  1) до 01 жовтня 2020 року завершити роботи з підготовки житлово-комунального  господарства, об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період і своєчасно розпочати та забезпечити стабільне проходження опалювального  періоду 2020/2021 року;

  2) забезпечити :

-  заготівлю в необхідному обсязі протиожеледних матеріалів;

- укладання договорів з підприємствами усіх форм власності щодо  розчистки  вулично-дорожньої мережі у зимовий період;

- забезпечити своєчасний розрахунок бюджетними установами району за житлово-комунальні послуги та енергоносії. 

      3. Рекомендувати   районній  державній  адміністрації, міській  та  сільським радам  тримати на постійному контролі:

         -  завершення робіт із підготовки котелень, житлового фонду, інженерних мереж та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в  опалювальному періоді 2020/2021 року;

-   закупівлю палива для котелень;

- підписання актів готовності житлово-комунальних підприємств та закладів соціальної сфери до проходження опалювального сезону у визначені терміни.

       4. Рекомендувати районному відділу управління ДСНС України в Кіровоградській області забезпечити проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань безпечного використання газу в побуті, утримання та експлуатації димових і вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків та їх оголовків.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування та захисту прав споживачів
Голова районної ради                                                             Ігор КРИМСЬКИЙ
Довідка

про стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до проходження осінньо-зимового періоду 2020/2021 років 

Стан підготовки до опалювального сезону 2020/2021 року характеризується наступними показниками:

Забезпечення твердим паливом:

В  Благовіщенському районі потреба в закупівлі твердого палива на об’єктах соціальної сфери становить 1127,7 тонн. Станом на 11 серпня 2020 року  заготовлено 178,6 тонн.  що становить 16 %  від потреби.             

В розрізі, за сферами діяльності, дані показники є наступними:

Вугілля 

Заклади освіти – при потребі – 935,6 тонн, в наявності – 120,4 т.,  забезпеченість – 13%

Заклади охорони здоров'я 

Центральна районна лікарня (тендер на закупівлю вугілля  проведено) - при потребі  – 128 тонн  завезено 46,3 тонн - 36%;

ЦПМСД – потреба 30 тонн, наявність 0 (перейшли на дрова).

Заклади соціального захисту - територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  в Благовіщенському районі при  плані – 34,1 тони вугілля, в наявності – 11,9 тонн,  забезпеченість - 35%; 

Дрова

Заклади освіти – потреба – 335,4 м.куб., в наявності – 60,5 м.куб. забезпеченість – 18%; 

Альтернативне   паливо (заклади освіти) потреба - 119 т. наявність – 21 т. - 18%

Заклади охорони здоров'я 

Центральна районна лікарня – потреба – 40 м.куб., наявність – 23,7 м.куб. забезпеченість – 59%;

ЦПМСД - потреба 95 м.куб.  в  наявності – 48 м.куб. забезпеченість 51%;

Альтернативне паливо (палети) забезпеченість 100% - 20 тонн. 

Заклади культури – потреба 169,3 м3, в наявності 20 м3, забезпеченість - 12% (Благовіщенський РБК - потреба 100 скл.м., факт 10 скл.м. (10%); Благовіщенська школа мистецтв - потреба 60 скл.м., факт 10 скл.м. (16,67%).
Проведення ремонтів приміщень закладів освіти району

В закладах загальної середньої освіти  проведено ремонти приміщень за кошти  МБ  на – 373,6 тис.грн. з позабюджетних коштів на – 21,8 тис.грн., а саме:

Ремонт покрівлі – 48,0 тис.грн. (НВК №1);

Косметичні ремонти приміщень – 102,6 тис.грн.МБ, 21,8 тис.грн. ІК (у 6 закладах: НВК №1, НВК №2, Грушкікий НВК, Великотроянівська, Йосипівська та Шамраївська ЗОШ);

Замінено 33 віконних блоки – 175,0 тис.грн.МБ ( Великотроянівська  та Сабатинівська  ЗОШ);

Замінено  6 дверних блоків – 48,0 тис.грн. МБ ( Великотроянівська ЗОШ).

Фактичне виконання  заходів становить 71% від запланованого. До 15 серпня 2020 року планується 100 % завершення ремонтних робіт.

 В закладах дошкільної освіти  з МБ  використано 201,42 тис.грн., що у 3 рази більше  від  запланованого (план - 66,7 тис.грн.), а саме: проведено косметичні ремонти, ремонти харчоблоків, внутрішніх санвузлів, майданчику та фасаду. Замінено 1 віконний та 2 дверних блоки .

Проведено косметичний ремонт ЦДЮТ на 1,5 тис.грн. МБ.

Загальна готовність закладів дошкільної освіти становить 67% (по вугіллю 42/10 – 24%, по дровам 120/6 – 5%). 

Термін завершення підготовки закладів  заплановано на 15 серпня 2020 року.

Ремонтні роботи в центральній районній лікарні

В 2019 році на проектно-кошторисну документацію та на заміну вікон освоєно кошти в сумі - 219,987 тис.грн. 

Станом на 01.06.2020 року, залишок  коштів, в сумі 780,013 тис.грн. освоєно в повному обсязі. Зокрема здійснено ремонт стін, стель, підлоги та заміна сантехніки в приміщеннях неврологічного відділення.

Вулично-дорожнє господарство

Станом на 11 серпня 2020 року обсяг коштів з місцевих бюджетів  на фінансування робіт, пов’язаних із ремонтом та утриманням   комунальних доріг на території району склав:  затверджено -   9669,0 тис.грн.  та  використано  7988,23  тис.грн.  

Використання цільових коштів  з  місцевого бюджету в  районі здійснювались Благовіщенською міською радою  та  Великотроянівською сільською радою:

Благовіщенською міською  радою: 
-  поточний  ремонт  -  (ділянок  вулиць - Героїв України, Молодіжної, Миру, Зарічної, Степової, Піщаної, Довженка та тупику Заводського); (2815,4тис. грн.)

Великотроянівською сільською радою: 

- капітальний ремонт -  (ділянок вулиць – Шевченка, Миколи Охмана, Степової та  провулку Степового); (4716,7 тис. грн.)

- поточний  ремонт – (ділянок  вулиць  - Орлиної, Степової  та провулку Вадима Харті). (456,1 тис. грн.)

Виконання становить 82% від запланованого по цільовому фінансуванню.

Крім цього на виконання ямкових ремонтів та утримання вулично-дорожньої мережі комунальної власності населених пунктів району використані кошти місцевих бюджетів наступних сільських рад, а саме: Шамраївська – 39,5 тис.грн., Синьківська – 320,0 тис.грн., Новоселицька – 225,0 тис.грн., Сабатинівка – 194,9 тис.грн.

На утримання вулично-дорожньої мережі станом на 11 серпня 2020 року використано 440,0 тис.грн.

Зовнішнє  освітлення 

На заходи з поліпшення мереж зовнішнього освітлення у 2020 році передбачено кошти загальною сумою – 900,1  тис.грн. Зокрема:

капітальний ремонт та відновлення - 485 тис.грн.; 

поточний ремонт – 77 тис.грн.;

утримання об’єктів зовнішнього освітлення – 338,1 тис. грн. 

Станом на 11.08.2020 року використано: 

капітальний ремонт та відновлення – 102,0 тис.грн. (21% - відновлено 0,4 км мереж, встановлено 31 світильник в т.ч. 22 енергозберігаючих, встановлено 12 паркових ліхтарів, закуплено 4 вуличних світильники на сонячних батареях, тощо); 

поточний ремонт – 31,38 тис.грн. (41%);

утримання об’єктів зовнішнього освітлення – 130,1 тис. грн. (38%).

На озеленення населених пунктів використано – 14,1 тис.грн., що становить    54 % від запланованого.

Водопостачання

( Благовіщенське вул.Алєксєєва, Калинова)

В м. Благовіщенське  заплановано ремонт та прокладання мереж на суму         140 тис. грн. Роботи розпочнуться після ремонту екскаватора.

Поводження з ТПВ

В районі вжиті заходи щодо ліквідації 5  несанкціонованих сміттєзвалищ загальним об`ємом 68 м3 на суму – 28,9 тис.грн.

Із 5 одиниць спеціалізованої комунальної техніки підготовлено 5 – 100 % (БМП Комунальник).

