Проект вноситься головою

районної державної адміністрації

Проект    Р і ш е н н я

від “     ”          2017  року	                                                          №

м. Благовіщенське

Про підготовку господарського

комплексу району до роботи

в осінньо-зимовий період 2017 – 2018  років

Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації  Безносюка О.С. про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, районна рада відмічає, що в районі проводиться  відповідна робота по підготовці до зими об’єктів народного господарства, інфраструктури.

Районною державною адміністрацією вживаються заходи по підготовці установ, організацій усіх форм власності до зими. Проведено моніторинг стану об’єктів господарського комплексу району, закладів освіти, охорони здоров’я по питаннях підготовки до зими, закупівля палива для котелень підприємств, установ, організацій.

Станом на 19 серпня 2017 року заготовлено 9 відсотків від потреби твердого палива для котелень на опалювальний сезон, здійснено ремонтні роботи на об’єктах соціально-культурного призначення, а також по ремонту опалювальних систем в закладах охорони здоров’я, освіти, інших підприємств і організацій всіх форм власності. Також здійснюються заплановані обсяги робіт по ремонту та утриманню вулично-дорожньої мережі району.

Виходячи з вищезазначеного,

районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування в районі, керівникам підприємств, організацій, установ усіх форм власності вжити заходів щодо сталої роботи народногосподарського комплексу, інфраструктури під час роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років;

2. З метою запобігання критичних ситуацій з опаленням підприємств, установ, організацій району:

- своєчасно здійснювати проведення тендерів та закупівлю палива для котелень;

- забезпечити своєчасний розрахунок бюджетними установами району за житлово-комунальні послуги та енергоносії.

3. Рекомендувати міській, сільським радам району вжити необхідні заходи щодо своєчасного здійснення капітальному та поточному ремонту вулиць і доріг комунальної власності та забезпечити в необхідному обсязі заготівлю протиожеледних матеріалів.

Забезпечити укладання договорів з підприємствами усіх форм власності на розчистку вулично-дорожньої мережі у зимову пору року;

4. Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, забезпечити підписання в державній інспекції з енергетичного нагляду за режимом споживання електричної і теплової енергії в області актів готовності житлово-комунальних підприємств та закладів соціальної сфери до проходження опалювального сезону у визначені терміни.

5. Районному відділу управління ДСНС України в Кіровоградській області забезпечити проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань безпечного використання газу в побуті, утримання та експлуатації  димових і вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків та їх оголовків;

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань планування, бюджету і фінансів та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

Голова районної ради                                                                       І.Кримський

Довідка

про стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до проходження осінньо-зимового періоду 2017/2018 років

Забезпечення твердим паливом:

Одним із основних критеріїв в підготовці господарського комплексу району до проходження опалювального періоду є стан забезпечення закладів соціально-культурного призначення та об’єктів бюджетної сфери запасами твердого палива. В  Благовіщенському районі потреба в закупівлі твердого палива на об’єктах соціальної сфери становить 1424 тонни (за винятком                   51 тонни по закладам культури).  Станом на 19 серпня   2017 року  заготовлено 120,24 т.  що становить 9 %  від потреби (згідно планових показників на 15.07.2017 необхідно 50 %).

В розрізі, за сферами діяльності, дані показники є наступними:

Терцентр план - 34 тони, в наявності - 34,7 т.,  забезпеченість - 100%

Освіта потреба - 1190  тонн, в наявності - 38,34  т.,  забезпеченість – 3%

Заклади охорони здоров'я план – 200 т., в наявності - 47,2 т., забезпеченість -23,6 %.

Заклади культури Районний будинок культури заготовлено 20м3Школою мистецтв заготовлено – 28 м3 (потреба 40 складометрів) дров на суму – 26,2 тис.грн. та є в наявності залишок вугілля - 8,5 т. Також використано 19 тис.грн. для заготівлі палива для закладів культури в сільських населених пунктах, всього 2,5 т. вугілля та 51,3 скл. дров.

Роботи  по заміні  котлів:

В Закладах культури заплановано замінити 1 котел (Буд. культури                   м. Благовіщенське)  на суму 100 тис. грн.(станом на 19серпня 2017 року котел закуплено).

В закладах освіти  замінено  2 котли (Сабатинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.) на суму 182 тис. грн.

На виконання підготовчих та ремонтних робіт об’єктів соціально-культурного призначення, в тому числі заходів з енергозбереження, із запланованих загальних обсягів коштів - 1845 тис грн. на сьогодні освоєно 1711 тис.грн. (за рахунок всіх джерел фінансування), що складає 93 %

Ремонт або заміна водопровідних мереж.

В місті Благовіщенську   проведено роботи по заміні  200 м. мережі  на суму   43 тис. грн..

Також відремонтовано 4 насоси на суму 20 тис. грн., та збудовано 4 оглядових колодязя на суму – 7 тис.грн.

Виконано наступні об’єми ремонтних робіт на дорогах комунальної власності:

-поточний ремонт – 1323,6 тис грн. з запланованих 1200 тис. грн. – 100%

-капітальний ремонт -132,3 тис. грн. з запланованих 1400 тис. грн. – 9,5 %

-утримання доріг 129 тис. з запланованих 200 тис. грн. – 64,5 %

Ремонт мереж зовнішнього освітлення виконаний на суму 130 тис. грн., що становить 52% від запланованого.

На утримання мереж зовнішнього освітлення  освоєно - 48  тис. грн.

В районі вжиті заходи щодо ліквідації 15 несанкціонованих сміттєзвалищ, в тому числі на під’їзній дорозі до Благовіщенського сміттєзвалище на суму – 192,125 тис.грн.

Із 5 одиниць спеціалізованої техніки підготовлено 4 – 80 %. Варто зауважити, що Благовіщенським міським підприємством "Комунальник", в цьому році, був придбаний малогабаритний колісний трактор та навісне обладнання до нього на суму 414 тис.грн., що дасть змогу прибирати від снігу тротуари.